# 레노버 태블릿 앱 제작 계획서

문서 묶음 — 이 파일(tab_plan.md)이 정본이고 tab_plan.docx 는 여기서 생성한다.
둘 중 하나만 고치면 어긋나므로 md 를 고친 뒤 python3 tools/md2docx.py tab_plan.md 로 docx 를 다시 만든다.
화면 상세는 짝 문서 app_uIuX_plan.md 가 소유하고, 여기서는 화면 ID 로만 참조한다.
버전 0.6 · 2026-09-12 · 작성 Claude(Opus 5) · 검증·STT 결과 반영 Codex(gpt-6-astra) · 결정 태곤 님

## 근거 등급 표기

이 문서의 모든 주장에 등급을 붙인다. 등급 없는 단정을 쓰지 않는다.

| 등급 | 뜻 |
| --- | --- |
| [관측] | 실기기·실화면·소스에서 직접 확인. 명령과 원문을 남긴다 |
| [계산] | 관측값에서 산식으로 유도. 산식을 함께 적는다 |
| [문서] | 공식 문서·규격 근거. 출처 URL |
| [확정] | 태곤 님이 결정한 것. 일자를 적는다 |
| [가설] | 설계 판단. 근거는 있으나 검증 전. 바뀔 수 있다 |
| [미검증] | 확인해야 하는데 못 한 것. 사실처럼 쓰지 않는다 |

# 1. 목적과 완료 기준

## 1.1 담당관이 겪는 문제

현장 안전관리자는 지금까지 데스크톱 앞에 앉아 관제웹을 봤다. 그런데 현장에 문제가 생기면

자리를 떠야 하고, 떠나는 순간 관제 정보가 끊긴다. 현장 순찰 중에 무엇이 일어나는지 모르고,

현장에서 본 것을 기록하려면 다시 자리로 돌아와야 한다.

## 1.2 요구사항 원문 (태곤 님 · 축약 없이 보존)

부록 A 에 15개 원문을 그대로 둔다. 이 절은 그것을 대체하지 않는다.

## 1.3 출동·순찰 시나리오

[사무실]  관제웹으로 현장을 본다

↓      이상을 발견한다 / 순찰 시각이 된다

[이동]    태블릿을 들고 나간다  ← 이 순간부터 관제 정보가 끊기면 안 된다

↓

[현장]    ① 지금 현장이 어떤가 (신호등)

② 문제 대상을 확인한다 (작업자·가스·AED·영상)

③ 대응을 확인 처리한다

④ 본 것을 남긴다 (사진·펜 주석·메모)   ← 태블릿에서만 되는 일

⑤ 사무실/관제웹과 공유된다

## 1.4 인수 기준 (완료를 무엇으로 판정하는가)

| # | 기준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 현장에서 신호등 4행을 보고 상태를 안다 | 실기기 시나리오 실행 |
| 2 | 경보를 대응 확인할 수 있다 | 서버 반영까지 확인 |
| 3 | 사진에 펜으로 남긴 것이 관제웹에 도달한다 | 웹에서 눈으로 확인 |
| 4 | 끊긴 상태에서 기록하고, 복귀 시 중복 없이 전송된다 | 비행기모드 → 복귀 |
| 5 | 화면을 돌려도 작성 중인 것을 잃지 않는다 | 회전·분할창 시험 |
| 6 | 태블릿을 쓸 수 없는 계정은 서버가 막는다 | 역할별 로그인 시험 |

⚠ 전체 완료와 첫 시험은 다르다. 1차 인수는 위 6개이고, 서버 확장 범위(§7)에 따라
일부는 모의 서버로 먼저 검증할 수 있다.

# 2. 대상 기기와 현장 조건

## 2.1 [관측] 실기기

adb 직접 조회. 전문·재현 명령은 research/device-facts.md.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 모델 | TB373FU (Lenovo Idea Tab Pro 12.7") · characteristics=tablet |
| OS | Android 16 / API 36 · ZUI 17.5.10.095 · 보안패치 2026-07-05 |
| SoC / RAM | MediaTek MT8792(Dimensity 8300) · arm64-v8a · 7.87GB |
| 저장 | 227GB (256GB 모델) |
| 로케일 | ko-KR |

## 2.2 화면과 펜

| 항목 | 값 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 물리 해상도 | 1840 × 2944 px · density 340 (×2.125) | [관측] |
| 논리 전체 | 865.9 × 1385.4 dp | [관측] ← 앱 실측으로 승격 |
| 안전 높이 | 세로 1331.3 dp / 가로 811.8 dp | [관측] |
| IME 높이 | 368.0 dp (방향과 무관하게 동일) | [관측] |
| IME 가 먹는 비율 | 세로 26.5% / 가로 43.5% | [관측] |
| 시스템 바 인셋 | 상 39.1 · 하 15.1 · 좌우 0.0 (회전해도 동일) | [관측] |
| 좌우 제스처 띠 | 29.6 dp — SafeArea 로 막히지 않는다 | [관측] |
| 주사율 | 144 / 120 / 60 / 30 Hz (기본 120) | [관측] |
| 펜 축 | PRESSURE 0~1 · TILT 0~1.571rad · ORIENTATION ±π · DISTANCE 0~1 | [관측] |
| 손가락 축 | 압력 1.000 고정 · 접촉반경 0.1~0.2 — 손가락은 압력·면적을 보고하지 않는다(펜과 다르다) → 접촉 면적으로 장갑을 감지할 수 없다 | [관측] |
| 펜 축 실측 | 필압 0.041→0.917 · 기울기 59.7° · 호버 distance 1.000 · pressureMin 0.000 | [관측] 표본 2005 |
| 지우개 꼬리 | 없음 (invertedStylus 표본 0) → 지우개는 화면 안 도구로 | [관측] |
| 펜 | Lenovo Tab Pen Plus · LPP 2.0 · 4096 필압 · 측면 버튼 1 · 지우개 꼬리 없음 | [문서] |
| 펜 연결 | BT HID 2개(Consumer Control·Mouse) + 화면 디지타이저(touch-pen) | [관측] |

✅ [관측] 펜 축 3종은 실제로 변한다 (2026-09-12 · 태곤 님이 직접 그음 · 표본 2005).
필압 min 0.041 → max 0.917(폭 0.876) · pressureMin 0.000 → 1.0 고정이 아닌 진짜 필압이다.
기울기 max 1.041 rad = 59.7° → ZUI 17 초기 빌드의 기울기 소실 버그가 이 기기엔 없음이 확인됐다.
호버 max distance 1.000 → 닿기 전에 위치를 안다.
→ 필압 기반 선 굵기·호버 커서를 설계에 넣어도 된다.
✅ [관측] 팜 리젝션이 동작하고, 펜과 손가락이 구분된다 (2차 측정).
stylus ○ · touch ○ · 포인터 취소 2회(마지막 touch) · 최대 동시 접촉 2.
★ "차단" 이 아니라 "사후 취소" 다 — 손바닥이 일단 touch 로 들어온 뒤 PointerCancel 로
거둬진다. 취소되는 건 touch 이고 stylus 획은 살아남는다.
→ ⓐ 잉크는 stylus 만 그린다(touch 로 그리면 취소 전 몇 프레임이 손바닥 점으로 남는다)
ⓑ onPointerCancel 로 그 획을 되돌린다(onPointerUp 만 처리하면 흔적이 영구히 남는다)
ⓒ 동시 접촉 2를 전제로 짠다 — 포인터 1개를 가정한 코드는 여기서 깨진다.
[미검증] 남은 것: 잉크 지연 · 호버 거리의 단계 수 · 장갑 터치.
⚠ 합성 터치로는 대신할 수 없다. adb shell input swipe 는 UP 에서 pressure 0 을 보내
pressureMin 0.000 을 만들고, 이 때문에 1차 시도에서 "진짜 필압이다 ✓" 가 잘못 켜졌다.
진단 화면은 이제 펜 이벤트만 기록하고 표본 0 이면 "미측정" 으로 표시한다.
⚠ 1차 팜 리젝션 측정은 폐기했다. 최대 동시 포인터 2 가 나왔지만 진단 화면이
호버 포인터를 접촉과 같이 세는 버그가 있었다(Listener 에 exit 콜백이 없어 유령이 남음).
호버를 분리하고 PointerCancel 횟수를 세도록 고친 뒤 재측정한다.

★ [관측] 가로에서 키보드가 안전 높이의 43.5% 를 먹는다 — 세로(26.5%)의 1.6배다.
IME 368.0 dp 는 방향과 무관하게 같은데 안전 높이가 811.8 dp 로 줄기 때문이다.
→ 가로에서는 키보드를 띄우는 흐름을 더 강하게 피한다. 펜·음성·선택지를 우선한다.
⚠ ZUI 17 초기 빌드에 펜 기울기 전역 소실 버그가 있었고 17.5.10.020 에서 수정됐다(이 기기는 .095).

## 2.3 통신·위치 — ★ 설계를 지배하는 제약

| 기능 | 유무 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 셀룰러(LTE/5G) | ❌ telephony feature 자체 없음 | [관측] |
| Wi-Fi | ✅ Wi-Fi 6E 2×2 | [문서] |
| GPS | ✅ GPS+GLONASS+Galileo | [관측]+[문서] |
| 자기장(나침반) | ❌ 없음 | [관측] |
| NFC | ❌ 없음 | [관측] |
| 통화·문자 | ❌ 불가 | [관측] |

이 셋이 설계를 바꾼다.
① 끊김이 정상 시나리오다 — 오프라인은 예외 처리가 아니라 기본 설계다(§8).
② 지도에 방위를 못 그린다 — 나침반이 없다. GPS 이동벡터로만 추정한다.
③ 긴급 상황에 전화를 못 건다 — 관제웹 SOS 모달의 통화 버튼을 그대로 옮길 수 없다(§10.3).
[관측] 실제 사례 — 손글씨 언어팩 다운로드 버튼을 눌렀더니 Wi-Fi 설정으로 튕겼다.
네트워크가 필요한 기능이 조용히 실패하지 않아야 한다는 요구가 실증됐다.

## 2.4 파지·야외·소음

- [미검증] 620g 을 한 손으로 얼마나 드는지, 어떤 파지가 다수인지 측정 없음.

특정 자세를 정답으로 고정하지 않는다.

- [계산] 56dp ≈ 11.1mm (56 × 2.125 ÷ 273.3 × 25.4). 논리 밀도 340 과 물리 DPI 273.3 은 다르다.

- [계산] 야외 대비 — 주의 #F59E0B 2.15:1 · 정상 #10B981 2.54:1 은 본문 텍스트로 쓸 수 없다(§5.3).

- [미검증] 현장 소음 조건은 측정되지 않았다. "80~100dB 에서 STT 가 급락한다"는 이 현장의

실측도 보편 벤치마크도 아니다.

## 2.5 미검증 목록

✅ P4 에서 닫힘 — 펜 축 실제 변화 · 팜 리젝션 · 실제 앱 창 크기(edge-to-edge 적용 후) ·

펜 버튼 키코드(부정: OS 가 선점해 앱까지 오지 않음) · [미검증] 5 온디바이스 한국어 STT

[관측] 순정 STT — createOnDeviceSpeechRecognizer·ko-KR, 비행기모드 ON·Wi-Fi OFF·활성 네트워크 OFF에서 인식했다.

조건당 5문장 최종 결과 1회씩이며 오프라인 1순위 원문 일치는 5건 중 1건, 후보 포함은 5건 중 3건이다.

[확정] I-4 후보 선택·I-5 확인 후 저장을 필수로 순정 STT 채택.

[미검증] 6 ML Kit 한글 인식률은 채택 불요로 종료한다. ML Kit 자체를 실측 통과하거나 사용 불가로 판정한 것은 아니다.

sherpa-onnx도 채택 불요이며 추가 설치 요청은 취소한다. 근거는 원시 로그 251 이벤트와

실측 결과 §5-4다.

◐ 부분 측정 — 터치 타깃 크기. 40dp 금지·조준 편향 13dp 는 확정됐으나

조건이 맨손 + 면 95% 의류 원단 1겹이었다. 실제 장갑(면 목장갑·PU 코팅)은 미측정.

❌ 남음 — 잉크 지연 · 호버 거리의 단계 수 · 현장 소음에서의 입력 품질.

이번 소표본으로 일반 정확도나 온라인/오프라인 성능 우열을 확정하지 않는다.

# 3. 현행 서비스와 업무 매핑

전문은 research/live-server-analysis.md. 여기서는 결정에 필요한 것만 옮긴다.

## 3.1 [관측] 관제웹 실제 화면

라이브 = https://vitalguard-dashboard-569797426568.asia-northeast3.run.app

(Cloud Run vitalguard-dashboard · asia-northeast3) · Next.js · API 라우트 108개 · 컴포넌트 72개

실물 구조는 상위 6탭 + 하위 4탭 2층 + 상시 UI(알림 모달·어시스턴트 챗)다.

⚠ 소스의 탭 배열만 보면 10탭 1층으로 읽히지만 실제 레이아웃은 2층이다.

## 3.2 담당관 업무와 태블릿 이식

| 관제웹 | 태블릿 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 현장 통합 안전 신호등 (기상·작업자·가스·AED + 종합) | 첫 화면 S-01 | 이 4줄로 "지금 어떤가"가 끝난다 |
| 알림 이력 모달 + [대응 확인] | L-01~L-04 | 담당관의 실제 처리 업무 |
| 작업자 모니터링 (표 12컬럼 / 지도) | S-02 카드형 · S-03 지도 | 12컬럼은 866dp 에 안 들어간다 |
| 가스 감지기 (11개소 · 실연동 3) | S-04 | 실연동/데모 구분 유지 |
| AED 알림 | S-05 |  |
| CCTV 관제 | V-01 상세에서 진입 | 독립 목적지 아님(§10.4) |
| 일정 캘린더 + 현장사진 + 댓글 | R-01~R-06 | 태블릿 고유 가치(§9) |
| 안전뉴스 | 현장 화면 카드로 강등 | 순찰 중 우선순위 낮음 |
| 배치 어시스턴트 챗 | 제외 | [확정 2026-09-12] 태곤 님 "챗봇 기능은 제거" |
| 안전관리비 검증 · 공단 보조금 검증 | 제외 | 역할 불일치 — owner_officer 업무 |
| ERP 스마트경리 · 주간보고 | 제외 | 현장 비직결 — 사무·회계 |

## 3.3 [관측] API 인증 — 메서드별로 다르다

서버에 인증 주체가 3종이다.

| 주체 | 검증 함수 | 발급 |
| --- | --- | --- |
| 관제 세션 | verifyBasicAuth / getSession | 웹 로그인(쿠키) |
| 앱 JWT | verifyAppJwt | POST /api/app-auth/login (30일) |
| 모바일 세션 v2 | verifyMobileAccessJwt | POST /api/mobile/v1/session/login (단기 + 회전 refresh) |

★ 두 함수의 포함관계 (lib/app-jwt.ts:180·:186)

verifyAppJwt(token)          → 서명 + 만료만 검사

verifyMobileAccessJwt(token) → verifyAppJwt() 호출 후

aud=="vitalguard-mobile" && tokenUse=="access"

&& v==2 && sessionId 非공백 을 추가 요구

즉 verifyMobileAccessJwt ⊂ verifyAppJwt. 유효한 v2 토큰은 verifyAppJwt 를 쓰는

아래 12개 API 를 그대로 통과한다.

### 앱 토큰이 닿는 API (12개)

GET /api/admin/site-info · GET /api/calendar/media · POST|PATCH|DELETE /api/calendar/media/comment ·

GET /api/calendar/events · /labels · GET /api/inspection-schedule · POST /api/app-media ·

GET|POST /api/app/vital · /me/vitals · /wearable/register · /app/address ·

POST /api/assignment/chat · (GET /api/radar 는 공개)

### 앱 토큰이 닿지 않는 관제 기능

monitor/vital·/history · monitor/track·slots·site-coord · alerts·alerts/ack ·

gaspod/ · aed/ · cctv/ · weather·kma-warning·typhoon·disaster-msg · kosha/ ·

admin/workers 등 — 전부 관제 세션 전용

⚠ "v2 = 2단계 인증 완료 + 즉시 폐기 보장" 이 아니다.
verifyMobileAccessJwt 는 세션 DB 를 조회하지 않는다 — 로그아웃으로 세션을 폐기해도
발급된 access 토큰은 만료 전까지 유효하다. 또 v2 로그인도 twoFactorPending 계정을 막지 않는다
(mobile/v1/session/login/route.ts:153). 토큰 수용과 관제 권한 검증은 따로 설계한다.

## 3.4 데이터 흐름

Apple Watch ─WCSession→ iPhone ─POST /api/app/vital→ Cloud Run ─→ PostgreSQL

├→ 판정(analyzers) → alerts → 텔레그램

└→ 관제웹 GET /api/monitor/*

담당관 휴대폰 앱(카메라·OCR) ─POST /api/app-media→ 서버 ─→ 네이버 Object Storage + calendar_media

Cloud Scheduler ─→ /api/cron/absence-check (5분)

⚠ 세 시각을 구분한다 — heart_rate_measured_at(워치 측정) · ts(폰 수신) · received_at(서버 도착).

## 3.5 이식 갭 요약

| 갭 | 내용 | 해결 위치 |
| --- | --- | --- |
| 관제 API 인증 | 담당관 주 업무 API 가 앱 토큰을 안 받는다 | §7.4 |
| 전화·문자 | 기기에 통화 기능이 없다 | §10.3 |
| 중복 방지 | app-media 에 클라이언트 작업 ID 중복방지 계약이 확인되지 않았다 | §8.4 |
| 푸시 | 관제웹은 폴링. 태블릿은 FCM 이 맞다(미구현) | §10.3 |
| 나침반 | 지도 방위 불가 | §10.5 |

# 4. 제품 범위와 출시 묶음

## 4.1 [확정 2026-09-12] 주 사용자

ERD 「사용자 4부류」 기준 org_type=contractor / role=site_manager, 현장 범위 배정된 1~2개.

| 부류 | org_type | role | 표지 | 태블릿 로그인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 어드민 | platform | platform_admin | — | ✅ 허용 |
| 조달청 담당관 | owner | owner_officer | — | ❌ 거부 |
| 현장 관리자 | contractor | site_manager | — | ✅ 주 사용자 |
| 시공사 법인 계정 | contractor | site_manager | is_company_account=true | ✅ 허용 |
| 작업자 | contractor | worker | — | ❌ 거부 |

### [관측] 시공사 법인 계정은 별도 역할이 아니다 (ERD 073)

app_user.is_company_account : boolean NOT NULL DEFAULT false

· 소속 = 그 현장의 시공사 (site.contractor_company_id)

· 역할 = site_manager          ← 4역할 모델을 유지하고 표지가 성격을 더한다

· 현장 묶음 = site_member

· contractor 소속·site_manager 가 아니면 트리거 fn_guard_company_account 가 거부

· 스스로 바꿀 수 없다 (fn_guard_privileged_columns)

ERD 원문 — 별도 표를 두지 않은 이유: "이 사람이 이 현장을 볼 수 있는가"의 답이 둘로 갈린다.

[확정] 발급·운영 규칙 (태곤 님 2026-09-11)

- 현장별 발급 — A 현장 ↔ A 현장 담당관 ↔ A 시공사 법인 계정

- 계약서는 시스템 밖에서 확인한 뒤 발급 · 초기 비밀번호는 메일

- [확정 2026-09-12] 첫 로그인 전 비밀번호 변경은 관제웹 담당 → A-12는 앱에서 제외한다.

/login·/me가 변경 필요 여부를 주지 않아 앱은 차단할 수 없다.

⚠ [미검증 · 잔여 리스크] 미변경 계정도 앱에 로그인될 수 있다.

- 사업자등록증 적재 · 열람은 platform_admin + 그 회사 활성 법인 계정만

(같은 회사의 담당관·작업자도 불가 — ERD 075).

⚠ 이 기능은 태블릿 범위 밖이다(§4.3) — 서버·관제웹에만 둔다.

그래서 허용 목록이 단순해진다 — 법인 계정도 site_manager 이므로 역할 검사 하나로 둘 다 통과한다.

[확정] 태곤 님: *"태블릿에 로그인 할 수 있는 사람은 현장 안전 담당관과 시공사 법인 계정 +
우리 어드민 계정만 로그인할 수 있게 해놓아야함."*
[확정] 허용 목록 — role IN ('platform_admin', 'site_manager'). 그 밖은 기본 거부.
⚠ 허용 목록(allowlist) 방식으로 구현한다. 차단 목록이면 새 역할이 자동 통과한다.
⚠ 서버가 막는다. 앱에서 화면만 가리면 API 는 그대로 열려 있다.
현장 범위가 1~2개이므로 다현장 전환 UI 는 과설계다. 단일 현장 기본.

## 4.2 필수 업무 (첫 출시)

현장 상태 확인 → 문제 대상 확인 → 경보 대응 확인 → 현장 기록(사진·펜·메모) → 공유

## 4.3 [확정] 제외 5개

| 제외 | 사유 |
| --- | --- |
| 안전관리비 검증 | 역할 불일치 — owner_officer 업무 |
| 공단 보조금 검증 | 역할 불일치 |
| ERP: 스마트경리 | 현장 비직결 — 사무·회계 |
| 주간보고 | 현장 비직결 — 사무 |
| 사업자등록증 열람 | 현장 비직결 — 사무·회계. 법인 계정 고유 기능이지만 현장 업무가 아니다 |

태곤 님 원문: "태블릿을 이용하는 목적은 사무가 아니라 현장과 직결되는 문제를 해결하기 위함이지."
사업자등록증도 같은 기준 — "이또한 사무회계 쪽임 태블릿에 넣을 필요 없음"(2026-09-12).

### ★ 제외 판단 기준 (앞으로 새 기능을 넣을지 정할 때 먼저 던지는 두 질문)

- 역할 불일치인가 — 이것이 site_manager 의 업무인가, 다른 부류(owner_officer 등)의 업무인가

- 현장 비직결인가 — 현장에 서서 하는 일인가, 책상에서 하는 사무·회계인가

둘 중 하나라도 걸리면 태블릿에 넣지 않는다. 관제웹에서 하면 된다.

## 4.4 [확정] 챗봇 제외

배치 어시스턴트(현장 어시스턴트)는 앱에서 제외한다. POST /api/assignment/chat API 는

관제웹에 그대로 있으나 앱이 쓰지 않는다.

# 5. 서비스화면 설계 연결

화면 상세는 app_uIuX_plan.md 가 소유한다. 여기서는 구조와 규칙만 적는다.

## 5.1 [확정] 정보 구조 — 4목적지

[ 현장 ]  [ 경보 ② ]  [ 기록 ]  [ 전송함 ]

└ 상세에서 → 영상 보기 (스냅샷 갱신 · 단일 채널)

공통 상단: 현장명 · 마지막 수신 시각 · 비차단 경보 스트립

- 경보는 목적지이자 전역 상태다. 새 경보는 모든 화면의 공통 스트립에서 알리고,

자동 모달·자동 초점 이동을 하지 않는다 — 펜으로 쓰는 도중 확인 버튼이 손끝 아래

삽입되면 오조작한다.

- 전송함이 목적지인 이유 — 지연 전송(§8)을 채택한 이상 "무엇이 서버에 올라갔는가"를

볼 곳이 없으면 신뢰를 얻지 못한다.

## 5.2 화면 ID

artifacts/screen-inventory.md 가 단일 소스다. 인증 10 · 현장 10 · 경보 7 · 기록 12 ·

전송함 4 · 영상 6 · 공통 6 = 약 55개 화면·상태.

## 5.3 손·펜·음성 규칙

| 규칙 | 내용 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| T-1 | 주 실행 64dp / 일반 56dp. 40dp 는 금지 — 맨손조차 50% 다 | [관측] |
| T-5 | ★ 세로로 붙은 타깃 사이 간격을 편향(약 13dp)보다 크게 둔다. 오차는 랜덤이 아니라 아래로 쏠린다(맨손 평균 벡터 크기 13.2 ≈ 평균 오차 거리). 2026-09-12 vgGapTap = 16dp로 반영해 편향 13.2dp를 넘긴다 | [관측] |
| T-6 | 모든 핵심 동작에 펜으로 도달하는 경로를 둔다 — 코팅장갑에서 터치가 아예 안 될 수 있고, 펜은 장갑과 무관하게 동작한다 | [가설] |
| T-2 | 실행 묶음은 한 벌만. 좌/우 배치는 선택. 양쪽 복제 금지(손바닥 터치·중복 실행) | [가설] |
| T-3 | 손가락/펜을 화면 영역이 아니라 입력 종류별 역할로 나눈다 | [가설] |
| V-1 | 상태는 색 + 모양으로 말한다. 모양이 곧 라벨이므로 글자를 덧붙이지 않는다 | [확정] |
| V-3 | 본문은 밝은 배경 + 잉크로 4.5:1 이상. 주의·정상은 본문 텍스트 금지 | [계산] |
| C-1 | 드래그·펜 시작점·주 실행은 좌우 가장자리 29.6dp 안쪽(뒤로가기 제스처 경합) ⚠ SafeArea 는 이걸 안 막는다 — padding.left/right 는 0.0, 띠는 systemGestureInsets 에만 있다 | [관측] |
| C-3 | 방향 고정 불가(API36 + sw600dp). 판단 기준은 방향이 아니라 창 크기 클래스 | [문서] |
| P-1 | 핵심 동작은 모서리 제스처·펜 버튼에 의존하지 않는다(OS 가 선점) ✅ 실물 확인 — 펜 버튼 → 레노버 펜 메뉴, 펜 조작 중 → com.zui.notes 플로팅 창 | [관측] |
| P-2 | IME 를 강제하지 않는다 — 사용자 기본 IME 를 존중 | [관측] |
| C-5 | 가로에서 키보드를 띄우는 흐름을 피한다 — 안전 높이의 43.5% 가 사라진다 | [관측] |
| P-4 | 잉크는 stylus 만 그린다. touch 로 그리면 손바닥 점이 남는다 | [관측] |
| P-5 | onPointerCancel 로 취소된 획을 되돌린다 — 팜 리젝션은 사후 취소다 | [관측] |
| P-6 | 지우개는 화면 안 도구로 만든다 — 펜에 지우개 꼬리가 없다 | [관측] |
| I-1 | 정형 선택지 → 펜 잉크 → 순정 STT. 자유 기록은 펜 잉크 우선, STT 보조 | [관측] |
| I-4 | 최대 5개 중 실제 반환된 STT 후보를 보여주고 사용자가 선택한다. 1순위 자동 확정·기본 선택·없는 후보 생성 금지. 오프라인 원문 일치는 1순위 5건 중 1건, 후보 포함 5건 중 3건 | [관측] |
| I-5 | 후보 선택·수정 후 사용자 확인 없이 저장·전송하지 않는다. 안전대 미착용→안전띠 적용 의미 반전 관측. 입력 칩의 ‘이상 없음’ 기본 선택 금지와 같은 원칙 | [관측] |

전문·계산 근거는 artifacts/design-constraints.md.

I-4의 후보 포함 건수는 선택 기회를 뜻한다. 조건당 5문장 최종 결과 1회씩이므로 보편적 정확도나 향상 배수로 일반화하지 않는다.

입력 칩·후보 선택·확인 단계의 연결은 app_uIuX_plan.md §2.4 R-06을 따른다.

## 5.4 상태·오류

정상 화면만 설계하지 않는다. 빈·실패·거부·오프라인을 같은 급으로 센다.

조회 0행을 정상 0건으로 표시하지 않는다.

## 5.5 HTML 시안

artifacts/ui-mock/index.html — 실제 dp 1:1, 세로/가로 전환, 인셋 표시, 실행 독 좌/우 전환.

artifacts/ui-mock/annotation.html — D-2 결정용 A/B/D × 4상황 비교.

# 6. 앱 구조와 개발 환경

## 6.1 [관측] 도구 체인 — 준비 완료

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Flutter | 3.47.4 (stable) |
| Dart | 3.13.3 |
| Android SDK | 36.1.0 · cmdline-tools 설치됨 · 라이선스 승인됨 |
| flutter doctor | Flutter ✓ / Android toolchain ✓ / Chrome ✓ / Connected device ✓ / Network ✓ |
| 기기 인식 | TB373FU • HA2HG0SD • android-arm64 • Android 16 (API 36) |

Xcode/CocoaPods 경고는 iOS 전용이라 이 프로젝트와 무관하다.
flutter run -d HA2HG0SD 로 실기기에 바로 띄울 수 있다.

## 6.2 책임 경계

| 계층 | 책임 |
| --- | --- |
| UI (Dart) | 화면·입력·상태 표시 |
| 도메인 (Dart) | 업무 규칙. 판정은 서버가 하고 앱은 표시한다 |
| 저장 (로컬) | 캐시·초안·전송 큐·펜 벡터 |
| 동기화 | 전송 큐 처리·중복 방지·충돌 |
| 네이티브 (Kotlin) | 필요한 것만(§6.3) |

## 6.3 네이티브가 필요할 수 있는 곳

| 기능 | 필요성 | 등급 |
| --- | --- | --- |
| 저지연 잉킹(androidx.ink 1.0.0 / graphics-core 1.0.4 / motionprediction 1.0.0) | Flutter 바인딩 없음 → PlatformView | [문서] |
| 순정 한국어 STT 플랫폼 채널 | createOnDeviceSpeechRecognizer·ko-KR의 오프라인 실측 완료. MethodChannel/EventChannel 사용, 새 의존성 없음 | [관측] |
| ML Kit Digital Ink 직접 래핑 | 순정 STT 채택으로 채택 불요, 코드·의존성 추가하지 않음. 조사 결과는 보존 | [확정] |
| 펜 버튼 키 이벤트 | 앱까지 오지 않는다 — com.lenovo.penservice 메뉴가 선점 (Easy jot·Circle to Search·부분 스크린샷·새 노트·돋보기·원격 제어) | [관측] |

화면·펜 입력은 Flutter로 만들고 순정 STT만 Kotlin 플랫폼 채널로 연결한다.
펜 축은 표준 PointerEvent로 확인됐으며 잉크 지연의 정량 검증은 별도로 남아 있다.

## 6.4 의존성 방침

- Flutter 공식 패키지 외 신규 추가는 사전 합의(프로젝트 관례).

- 후보는 전부 채택 전 재확인한다 — 조사 시점의 유지보수 상태가 바뀔 수 있다.

- [확정] 순정 STT 채택으로 ML Kit·sherpa-onnx의 추가 패키지·모델 설치 요청은 취소한다.

- ⚠ 기존 폰 앱(apps/vitalguard_app)의 평면 lib/·Swift 수집·Riverpod 미사용은 그 앱의 관례다.

새 앱에 자동 복제하지 않는다. 다만 판정과 의미 색의 일관성은 유지한다.

## 6.5 테스트

새 기능에 위젯 테스트를 함께 쓴다. CI 가 push 마다 dart analyze + flutter test 를 돌린다.

⚠ flutter analyze 는 한글 경로에서 크래시한다 — dart analyze 를 쓴다(프로젝트 관례).

# 7. 현재 라이브 인증·API 연동

## 7.1 로그인 경로

모바일 세션 v2(POST /api/mobile/v1/session/login)를 쓴다. 요청 모양은 관제웹과 같다 —

1단계 {id,password}, 서버가 twoFactorRequired 로 되물으면 비밀번호를 그대로 쥔 채 totpCode 만 더해 다시 보낸다.

⚠ 레거시 /api/app-auth/login 에 2단계 인증을 걸면 워치 수집이 즉시 멈춘다(가드 테스트 존재).
태블릿이 레거시 경로를 쓰면 안 되는 이유이기도 하다.

## 7.2 토큰 수명·회수

- access 는 단기, refresh 는 회전. [미검증] 실제 수명과 회전 동작은 라이브에서 확인해야 한다.

⚠ 과거 사고 이력 — 토큰 수명 15분인데 단말이 만료본을 22시간 재전송하고 **리프레시 회전이

동작하지 않은** 사례가 있다(세션 32건 중 29건 미회전).

- verifyMobileAccessJwt 는 세션 DB 를 조회하지 않는다 → 즉시 폐기가 보장되지 않는다.

## 7.3 역할·현장·소유권

- [확정] 허용: role IN ('platform_admin','site_manager')

— 시공사 법인 계정은 site_manager + is_company_account=true 이므로 같은 검사로 통과한다.

- 거부: owner_officer · worker · 그 밖의 모르는 역할(기본 거부)

- [관측] CCTV 는 서버 함수가 판정한다 (ERD 073)

```sql

can_view_site_cctv(p_user, p_site) → boolean

= active AND ( platform_admin

OR ( site_manager AND company_id = site.contractor_company_id

AND site_member(left_on IS NULL) ) )

```

담당관·법인 계정은 true, 작업자·발주기관 담당관·다른 회사·미배정 관리자는 false.

송출 on/off(젯슨 게이트 enabled)는 platform_admin 전용이고 CCTV 는 항상 ON 이 기본이다.

→ 앱이 판정하지 않는다. 서버 결과만 반영한다.

- [관측] mediaWriteScope 는 소유자 또는 본인(workerId) 만 수정하도록 되어 있다.

"admin·owner 수정 가능"은 부정확하다. 타인 사진에 주석을 다는 권한은 별도 검사가 필요하다.

- [관측] ERD §RLS — "조달청 담당관(owner_officer)은 생체 열람 대상이 아니다".

태블릿 허용 목록과 일관된다.

## 7.4 서버 확장 범위 (D-4 · 미확정)

담당관 주 업무 API 가 앱 토큰을 받지 않는다(§3.3). 선택지:

| 안 | 방법 | 트레이드오프 |
| --- | --- | --- |
| ⓐ | 필요한 기존 라우트에 공통 v2 인가 추가 | 적은 라우트 / 웹·워치 회귀 면적이 넓다 |
| ⓑ | 모바일 전용 관제 경로 + 업무 로직 공유 | 계약 분리가 쉽다 / 래퍼·버전 관리 증가 |
| ⓒ | 명시 기준에 따른 혼합 |  |

⚠ 조사의 "108개"·"12개"를 그대로 수정 개수로 계산하지 않는다.
endpoint + HTTP method 별로 허용 역할·현장·소유권·응답을 정해야 한다.
워치 로그인은 유지한다.

## 7.5 워치 호환

레거시 경로와 워치 수집은 건드리지 않는다. 태블릿 작업이 워치를 멈추게 해서는 안 된다.

# 8. 오프라인과 데이터 수명

## 8.1 [확정 2026-09-12] 오프라인 범위

조회 캐시 + 기록 초안 + 댓글·사진·일정 지연 전송.

| 상태 | 되는 것 | 안 되는 것 |
| --- | --- | --- |
| 끊김 | 마지막 수신 화면 열람 · 사진 촬영 · 펜 주석 · 메모 작성 | 최신 현장 상태 · 영상 · 경보 대응 확인 |

경보 '대응 확인'은 오프라인 예약하지 않는다. "연결 후 가능"을 표시하고
완료·예약 상태를 만들지 않는다 — 누가 언제 확인했는지가 안전 기록이기 때문이다.

## 8.2 영속화

로컬 DB 후보는 채택 전 재확인한다. 보관 대상 = 조회 캐시 · 기록 초안 · 전송 큐 · 펜 벡터.

## 8.3 전송 큐 최소 상태 (9종)

로컬 저장 / 전송 대기 / 전송 중 / 서버 결과 확인 중(응답 유실) / 완료 / 실패 /

재로그인 필요 / 권한 회수 / 수정 충돌

"로컬 저장됨" 과 "전송 완료" 는 다른 문구로 쓴다.
연결 아이콘이 켜져도 POST 는 실패할 수 있다 — 처리 중/서버 확인됨/실패를 구분하고,
결과 불명이면 재전송이 아니라 서버 상태 재조회가 먼저다.

## 8.4 ★ 중복 방지 (선행 조건)

[관측] app/api/app-media/route.ts 핸들러에서 클라이언트 작업 ID 중복방지 계약을 찾지 못했다.

(DB·트리거 전체 감사 결론은 아니다.)

지연 전송을 채택한 이상 이것은 선택이 아니다.
전송 결과 불명에서 새 작업 ID 로 재전송하면 안 된다. 서버가 작업 ID 로 결과를 조회하거나
같은 ID 재시도를 중복 없이 처리하는 계약이 필요하다.

## 8.5 계정 전환

- 세션 만료 시 미전송 기록을 삭제하지 않는다. 잠금·보존.

- 재로그인 계정이 이전과 다르면 이전 큐를 발송하지 않는다.

- 재인증 후에도 작성 현장·대상 권한을 다시 확인한다.

- 미전송 초안은 작성 당시 현장으로 고정한다.

## 8.6 보존

⚠ 개인정보·안전 기록 보존 정책은 이 문서가 정하지 않는다. 서버 정책을 따른다.

# 9. 캘린더 · OCR 사진 · 펜 기록 — 요구사항 13의 핵심

## 9.1 [관측] 현재 흐름

⚠ 정정 (태곤 님 2026-09-12) — 종전 기록의 "작업자 앱" 은 틀렸다.
OCR 이 들어간 휴대폰 앱은 현장 담당관 앱 이고, 작업자용 앱은 없다.
작업자용은 팀원이 만든 워치 앱뿐이며 생체·수집 경로라 캘린더 사진과 무관하다.
이 정정이 D-2 를 살렸다 — 사진이 담당관 본인 것이라 주석본을 올려도 귀속이 안 바뀐다.

현장 담당관 휴대폰 앱(카메라·OCR) → POST /api/app-media → Object Storage 업로드 + calendar_media 등록

→ 관제웹 캘린더 날짜 셀에 배지 → 사진 + 메타 + 댓글

(별개) 워치 앱 = 작업자용 — 생체·수집. 캘린더 사진과 무관.

[관측] POST /api/app-media 소스 확인 (app-media/route.ts · 상세는 research/live-server-analysis.md §3-4)

| 확인 | 답 | 행 |
| --- | --- | --- |
| 역할(role) 검사 | 없다 — verifyAppJwt 또는 APP_UPLOAD_TOKEN 하나면 업로드된다 | :79-87 |
| dateKey | 폼 값이 우선 → D-2 보완 2 가 동작한다 | :120-123 |
| 귀속(uploader/workerId) | JWT 신원으로 강제 덮어쓴다. 폼 값 무시(위조 방지) | :127-133 |

⚠ [미검증] 잔여 리스크 — 담당관이 교체된 현장에서는 업로더가 바뀐다.
그때 title 의 원본 식별자가 유일한 연결 고리다. title 길이 제한은 미확인.

사진 1건이 들고 있는 것 — date_key·captured_at(KST 로컬 ISO)·media_url(만료형 프리사인)·

ocr_text·road_address·latitude/longitude·worker_id·description·comments[]·coordGapM

⚠ 프리사인 URL 과 이미지 바이트 캐시는 별개다. 만료 URL 을 영속 ID 로 삼지 않는다.
⚠ KST 날짜와 촬영 시각을 분리한다. "Z 로 보내면 항상 9시간 오류"로 일반화하지 않고
자정·명시 dateKey·지연 업로드를 따로 시험한다.

## 9.2 주석 대상

사진 위 주석을 1순위로 한다. 일정·날짜 칸 필기는 범위 밖(필요하면 별도 결정).

## 9.3 [확정 2026-09-12] 저장 방식 — A안 + 보완 2

신규 스키마(media·media_comment)에도 펜 주석을 담을 자리가 없다. 어느 안이든 설계가 필요하다.

| 안 | 방법 | 서버 변경 |
| --- | --- | --- |
| A | 주석 합성본을 새 사진으로 업로드 | 불필요 |
| B | 벡터(스트로크)를 분리 저장 | 주석 저장소 신설 |
| D | A + 댓글로 원본 연결 표시 | 불필요(관례) |

차이가 나는 지점 — ⒜ 합성 게시본의 스트로크를 편집할 수 있는가 ⒝ 다른 단말이 벡터를 받는가

⒞ 원본 관계가 서버에 보장되는가

⚠ A/D 도 "수정 불가"가 아니다 — 로컬에 벡터를 보관하므로 그 단말에서는 재편집된다.
⚠ B 도 레이어 토글·히스토리·웹 편집이 자동으로 생기지 않는다. 구현해야 생긴다.
⚠ D 의 댓글 연결은 관례이지 참조 무결성이 아니다 — 원본 삭제·권한 상실·댓글 삭제로 끊긴다.
[확정] 어느 안이든 앱 안에는 벡터를 보관한다. 단 로컬 보관만으로 전환이 보장되지 않는다 —
원본 ID·버전·좌표계·작성자·작업 ID·스키마 버전이 함께 있어야 한다.

### ★ 결정 — A안(합성본 업로드) + 보완 2가지

[확정] 근거 (태곤 님 2026-09-12)

"한 현장 하나에 한명의 현장 안전 담당관이 배치됨. 이에 따라 태블릿도 한 현장 하나당 한 태블릿만 제공이됨"

→ "다른 기기에서 열기"가 구조적으로 발생하지 않는다. B안의 결정적 이점(다른 단말 재편집)이

무의미하므로 서버에 주석 저장소를 신설하지 않는다.

보완 2가지 — A안의 약점을 서버 변경 없이 막는다

| A안 약점 | 보완 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 캘린더 날짜가 어긋난다(주석본이 주석 단 날로 들어가 원본과 멀어짐) | dateKey 를 원본 날짜로 지정해 업로드 | POST /api/app-media 가 이미 dateKey 를 받는다 |
| 어느 사진의 주석인지 모른다 | title 에 원본 식별자를 박는다 | 예: 현장 이미지 (주석) — 원본 08-28 14:38 · <id> |

→ 같은 날짜 칸에 원본과 주석본이 나란히 놓이고, 제목만으로 관계가 보인다.

D안보다 나은 점 — D 는 사진 + 연결 댓글 2건을 보내야 해서 사진만 성공하고 댓글이 실패할 수

있다. 그러면 연결이 없는데 사용자는 연결됐다고 믿는다. A+보완은 전송이 1건이라 이 실패가 없다.

로컬 벡터는 그대로 보관한다 — 담당관 본인 기기에서는 주석만 지우거나 이어서 고칠 수 있고,

나중에 B 로 옮길 여지도 남는다.

⚠ 남은 검증 — ⓐ dateKey 를 원본 날짜로 보냈을 때 캘린더 배치가 실제로 그렇게 되는지
ⓑ title 길이 제한 ⓒ 타인 사진에 주석을 덧붙일 권한을 서버가 어떻게 검사하는지(§7.3).
비교 근거 화면 — artifacts/ui-mock/annotation.html (A/B/D × 4상황).

## 9.4 원본·버전

타인이 올린 사진에 주석을 다는 것은 원본을 고치는 것과 다르다. 서버가 "내 주석을 덧붙일 권한"을

별도로 검사해야 한다(§7.3).

## 9.5 시간·위치·OCR

메타 표시 우선순위 = ① 앱 구조화 필드 → ② ocr_text 말미 스탬프 파싱(best-effort).

## 9.6 공유

관제웹에서 어느 사진의 주석인지 보여야 하는지가 D-2 선택의 핵심 기준 중 하나다.

# 10. 현장 관제 기능

## 10.1 안전 신호등 · 작업자

- 4행(기상·작업자·가스·AED) + 종합 판정. 각 행은 상세로 진입한다.

- 작업자 표 12컬럼은 카드형으로 재설계한다.

- ⚠ 대기 작업자는 생체 미수신이라 판정 대상이 아니다 — 이 구분을 화면이 말해야 한다.

## 10.2 가스 · AED

- 실연동 3 / 데모 8 구분을 유지한다. [관측] 실연동은 raw 값, 데모는 ppm 으로 단위가 섞여 있다.

- AED 교환주기·점검 예정일은 캘린더 자동 마커와 같은 소스다.

## 10.3 경보 수신 · 대응

- 목록 행 탭 = 확인 처리로 만들지 않는다. 상세에서 대상·시각을 본 뒤 명시적 1회.

- 미대응 모두 확인은 첫 시안에서 제외한다(오조작 영향이 크다).

- [미확정] 푸시(FCM)는 미구현. 오프라인 복귀 시 놓친 경보 따라잡기 규칙이 필요하다.

- ⚠ 이 기기는 전화를 걸 수 없다. 관제웹 SOS 모달의 통화 버튼을 그대로 옮길 수 없다 —

연락처 복사·공유 등 대안을 쓰고, 화면이 그 사실을 말한다.

## 10.4 영상 (CCTV)

[확정 2026-09-12 · 태곤 님 정정] 과금 구조가 바뀌었다.

"예전엔 cctv-ai 가 서버를 타고 가서 과금이 되었는데 이제 엔드포인트로 물려놔서 과금이 없어짐"

[관측] docs/progress.md — 00006-svz 단발 JPEG 스냅샷 엔드포인트(/cctv/snapshot[|2|3]),

MJPEG 장기연결 근본대응(폴링용).

|  | MJPEG(종전) | 스냅샷 폴링(현재) |
| --- | --- | --- |
| Flutter | multipart 파싱 + 프레임 조립 | JPEG 한 장 요청 |
| 연결 | 장기 유지 | 요청 후 끊김 |
| 과금 | 발생 | 없음 |

- 단일 채널 확대가 기본, 다분할은 선택(디코딩·대역폭·배터리).

- 실시간 영상처럼 보이게 하지 않는다 — 기준 시각·경과·갱신 간격을 표기한다.

- 마지막 성공 스냅샷을 현재처럼 보여주지 않는다(조회 0행 ≠ 정상 0건의 영상판).

- 샘플 카메라(CAM-04~08)를 라이브처럼 그리지 않는다.

- 교체 예정 — TP-Link VIGI C340S(4MP ColorPro 불릿, RTSP rtsp://IP/stream1 포트 554 · ONVIF).

⚠ Flutter 직접 RTSP 는 권하지 않는다 — media_kit 약 2초 지연, flutter_vlc_player 는 더 나쁨.

기존 엣지 → ingest → 스냅샷 경로를 타는 것이 낫다.

- [관측] 열람 권한은 서버 함수 can_view_site_cctv() 가 판정한다(§7.3). 앱은 결과만 반영한다.

송출 on/off 는 platform_admin 전용이고 CCTV 는 항상 ON 이 기본이다.

- [미확정] CAM-03 젯슨 직결이 여전히 사설 IP 인지. 이것이 "현장 밖에서 볼 수 있는가"를 가른다.

## 10.5 지도 · 기상

- VWorld 항공사진(위성/항공/지적도) + 작업자 마커. 나침반이 없어 방위를 표시하지 않는다.

- 기상은 현장 고정 좌표 기준이다(작업자 위치를 쓰지 않는다).

## 10.6 보조 업무

안전뉴스는 현장 화면 카드로 강등. 챗봇은 제외(§4.4).

# 11. 신규 스키마 수용성 · 전환 호환

## 11.1 전제

신규 DB 는 아직 라이브에 연결되지 않았다. 라이브 관제웹은 구 DB 를 쓴다.

전환은 별도 트랙이고, 태곤 님 명시 허락 전까지 main·라이브·Cloud Run env 를 신 DB 에 물리지 않는다.

신규 스키마를 구 DB 기준으로 매핑하지 않는다. 자체 설계 의도로 읽고
"이 기능을 감당하는가"로만 평가한다.

## 11.2 [관측] §7 증빙·일지

media        { id, site_id, user_id, captured_at, ocr_text, latitude,

road_address, date_key, title, description }

media_comment{ id, media_id, author_id, updated_at }

펜 주석을 담을 자리가 신규 스키마에도 없다. → A 안은 구·신 양쪽에서 스키마 변경 없이 동작하고,

B·C 안은 신규 스키마에도 추가가 필요하다.

## 11.3 역할·RLS

§4.1 의 4부류 + site_member 로 현장 범위가 정해진다.

[관측] watch_vital·watch_location RLS = 본인 + 배정 현장 관리자.

## 11.4 경보

kind/detail_key 분리 · source_kind(누가 판정했나) · dedup_key(중복 방지).

[미검증] 오프라인 복귀 시 변경 경보 조회·커서가 가능한지.

## 11.5 세션·감사

[미검증] §8 세션·감사 구조가 "v2 토큰이 세션 DB 를 조회하지 않는" 문제를 해결하는지.

## 11.6 API 호환 게이트 (전환 차단점)

| 앱이 하는 일 | 전환이 보장해야 하는 것 |
| --- | --- |
| HTTPS 업무 API 만 사용 | DB 연결·테이블명·SQL 에 의존하지 않는다 |
| API 응답을 안정된 업무 모델로 해석 | 식별자는 불투명 값 · 시각·권한·오류 의미를 명시한 계약 |
| 사용자·현장별 캐시와 미전송 큐 보존 | ID·인증 주체·큐 작업 ID 의 연속성 |
| 라이브와 독립적으로 문서·시안 시험 | 신규 백엔드 독립 시험 환경에 같은 계약 시험 |

아직 "전환해도 안 깨진다"고 증명한 것이 아니다. 이를 인수 조건으로 둔다.
DB 전환은 이 앱 계획의 선행조건이 아니다.

# 12. 기록 보호와 운영

- [관측] 연락처는 앱에서 암호화하고 DB 는 암호문만 받는다(_enc/_hmac).

- 국외 이전 최소화 — 텔레그램은 국외라 생체 수치를 싣지 않고 이름을 마스킹한다(기존 정책).

- 음성·OCR 을 외부로 보내는 경로가 생기면 별도 검토가 필요하다.

⚠ 이 문서는 법적 충족을 보증하지 않는다.

- 로컬에 저장되는 초안·벡터·캐시의 접근 통제와 삭제 시점을 §8.6 과 함께 정한다.

# 13. 검증과 인수

## 13.1 API

역할별 로그인 → 허용/거부 · 메서드별 권한 · 워치 회귀

## 13.2 입력·창

펜 축 실제 변화 ✅ · 팜 리젝션 ✅ · 실제 장갑 터치(면 목장갑·PU 코팅) ◐ ·

회전·분할창·글자확대 · IME

온디바이스 한국어 STT ✅ — 두 조건의 원시 최종 결과 10건을 확인했다.

남은 제품 UI 검증: 후보를 실제 반환 수만큼 보여주기(I-4), 오인식 선택·수정·확인 후 저장(I-5),

‘미착용’ 부정 소실 사례에서 무확인 기록을 막는지 확인한다. ML Kit은 채택 불요이며 인식률 시험 대상에서 제외한다.

## 13.3 단절·재시도

비행기모드 기록 → 복귀 전송 → 중복 없음 · 결과 불명 → 재조회 · 계정 전환

## 13.4 웹·워치 회귀

관제웹 화면·워치 수집이 그대로 동작하는지

## 13.5 현장 시나리오

§1.3 의 5단계를 실기기로 처음부터 끝까지

## 13.6 전환 호환

§11.6 게이트

역할 분담 — Claude 가 구현하고 Codex 가 독립 확인한다(태곤 님 지시).

# 14. 실행 단계 · 선행조건

| Phase | 내용 | 선행 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 리서치·실측 | — | ✅ 완료 |
| P1 | 계획 골격·쟁점 | P0 | ✅ 완료 |
| P2 | 서비스화면 설계 + HTML 시안 | P1 | 🔄 진행 중 |
| P3 | 계획서·설계서 4파일 확정 | P2 + 태곤 님 선택 | 🔄 이 문서 |
| P4 | 기술 확인(펜·STT·창·인셋 실측) | P3 · 앱 생성 가능 지점 | ⏸ |
| P5 | 서버 확장(D-4) | 범위 확정 | ⏸ |
| P6 | 앱 구현 | P4·P5 | ⏸ |
| P7 | 통합 | P6 | ⏸ |
| P8 | 현장 시나리오 검증 | P7 | ⏸ |
| P9 | 인수 | P8 | ⏸ |

[확정] 태곤 님 지시 — "계획서 만들기 전 앱 생성 금지."
flutter create 는 P3 이후에만 한다.

# 15. 결정 · 리스크 · 문서 관리

## 15.1 결정 현황

| ID | 결정 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| D-1 | 첫 출시 범위 — 사무 4개 제외 | ✅ 확정 2026-09-12 |
| D-2 | 펜 주석 저장 | ✅ 확정 — A안 + 보완 2(1현장=1담당관=1태블릿) |
| D-3 | 오프라인 — 지연 전송까지 | ✅ 확정 |
| D-4 | 관제 API 인증 확장 범위 | ⏸ 미확정 |
| D-5 | 주 사용자 = site_manager | ✅ 확정 |
| — | 로그인 허용 목록 | ✅ 확정 — role IN ('platform_admin','site_manager') |
| — | 시공사 법인 계정 | ✅ 확정 — 별도 역할 아님. site_manager + is_company_account 표지 |
| — | 챗봇 제외 | ✅ 확정 |
| — | 4목적지 IA | ✅ 확정 |
| — | 입력 칩 = 조치 수준 4단계 한 축 | ✅ 확정 |
| — | 입력 칩을 서버 severity 3단계로 자동 변환하지 않음(등급색 제거·출처 라벨) | ✅ 확정 |
| — | 요구 14의 STT 기술 선택 해소 — 순정 온디바이스 한국어 STT, 후보 선택(I-4)·확인 후 저장(I-5) 필수 | ✅ 실측·사용자 결정 2026-09-12 |
| — | ML Kit·sherpa-onnx 채택 불요, 추가 설치 요청 취소. 기존 ML Kit 조사는 보존 | ✅ 사용자 결정 2026-09-12 |

D-6~D-20 은 plan-draft/01-plan-outline-decisions.md 에 있다.

## 15.2 주요 리스크

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 서버 확장 범위가 크다 | 일정·회귀 | D-4 확정 전 앱은 모의 계약으로 진행 |
| 중복 방지 계약 부재 | 사진 중복 등록 | §8.4 선행 과제 |
| 펜이 미검증 → 해소 | — | ✅ 필압·기울기·호버 실측 완료(표본 2005) |
| STT 가 미검증 / 요구 14 미달 → 기술 선택 해소 | 순정 온디바이스 한국어 인식 확인 | ✅ 오프라인 실측 완료. I-4 후보 선택·I-5 확인 저장을 제품 UI에 적용 |
| STT 오인식·부정 소실 | 안전대 미착용→안전띠 적용으로 업무 기록 의미 반전 | I-4·I-5. 후보가 없으면 재발화·수정·펜 기록, 확인 전 업무 저장 금지. 소표본을 보편 정확도로 일반화하지 않음 |
| 팜 리젝션 미검증 → 해소 | — | ✅ 동작 확인(취소 2회) · 사후 취소 방식이라 onPointerCancel 처리 필수 |
| 실제 장갑 미검증 | 코팅장갑이면 터치가 아예 안 될 수 있다 | 면 목장갑·PU 코팅장갑 구해서 재측정. 현재 측정은 면 95% 옷 1겹 조건뿐 |
| 레노버 필기 기각 유지 | 자동 필기 변환을 주력으로 사용하지 않음 | 펜 잉크 그대로 저장 + 순정 STT 보조로 기술 선택 해소. ML Kit은 쓸 필요가 없어 채택 불요, 사용 불가 판정 아님 |
| 토큰 회전 과거 사고 | 수집 중단 | 라이브 확인 |
| 전환 트랙과의 충돌 | 계약 불연속 | §11.6 게이트 |

## 15.3 근거·버전

모든 수치는 research/ 와 artifacts/design-constraints.md 가 원본이다.

요약이 원본과 어긋나면 원본이 맞다.

## 15.4 MD ↔ DOCX 동기화

python3 tools/md2docx.py tab_plan.md

python3 tools/md2docx.py app_uIuX_plan.md

md 를 고친 뒤 반드시 다시 생성한다. docx 를 직접 고치지 않는다.

## 15.5 개정

태곤 님 선택을 받은 결정은 선택·근거·일시·결정자를 기록한다.

# 부록 A. 요구사항 원문 (태곤 님 · 축약 없음)

[목표] 레노버 idea tap 12.7에 앱 제작

1. 이 작업을 하기 위한 요구 조건을 갖출 것.(android기반 언어 dart 분석-> 최신코드를 사용하기 위함)

2. 레노버 idea tap 12.7의 공식 문서를 자세하고 꼼꼼히 읽고 분석할 것. 사용할 하드웨어를 잘 알기 위함.

3. 안드로이드 스튜디오는 현재 맥에 다운받아져 있으니 그걸 이용할 것.

4. 앱 제작 계획서를 작성하고 앱 제작에 들어갈 것. 계획서 만들기 전 앱 생성 금지.

5. 계획서와 함께 더불어 앱 화면을 전체적으로 어떻게 제작할 것인지, UI/UX 서비스화면 설계부터 할 것.

html로 제작하여 크롬에 띄울 것.

6. '…/Lenova idea tap 12.7' 작업공간은 여기. 계획서는 tab_plan.md 하나, tab_plan.docx 하나 해서

AI가 읽을 것, 사람이 읽을 것 각각 준비하고, 이 둘은 묶음임. 하나 수정되면 다른 것 하나도 같이 수정.

app_uIuX_plan.md와 app_uIuX_plan.docx도 같이 만들어서 서비스화면 설계도 동시에 진행.

7. 이를 바탕으로 전체 계획서와 서비스화면 설계서 하나가 생기는 것.

8. 필요한 리서치는 grok 4.6 xhigh를 불러서 진행하고 리서치 산출물은 그냥 너가 보고 취합해.

9. 계획 단계와 제작 단계에서 코덱스와 함께 병렬 진행. 코덱스 모델 페인은 gpt 6 astra, effort : xhigh

<계획 단계> 코덱스: 리서치 취합 내용을 주고 전체 계획 제작 및 클로드의 코드 작성 이후 검증 /

클로드 opus5, effort: max 는 코드 작성.

<서비스화면 설계 단계> 코덱스와 클로드가 cmux-duo-build 스킬을 사용해 토론을 진행.

이후 결정사항을 나한테 알려주고 내가 선택. 코덱스에게 이미지 생성 기능이 있으니 사용해도됨.

단 조건, 최대한 터치를 활용할 수 있는 방향으로 할 것. 이유 : 노트북, 데스크톱, 일반 스마트폰

등등 보다 태블릿이 월등히 나은 점은 터치와 노트 펜으로 메모 기능. 이 기능을 최대한 살릴 수 있는 방향.

10. 라이브서버와 연동되는 앱, 라이브서버를 분석. 필요하다면 코덱스인크롬으로 코덱스에게 직접

우리 라이브서버의 화면을 보게하고 기능을 살펴보게 할 것.

11. 라이브서버의 각 기능의 핵심기능을 살리되, 터치로 편하게 할 수 있는 UI/UX를 생각할 것.

12. 이 앱을 사용하는 주 이용자층은 현장 담당관.

예상 시나리오 : 현장 담당관이 기존에는 데스크톱에 앉아서 관제웹을 살펴보도록 했었음. 하지만

태블릿이 도입이 된 이후 관제웹에서 살펴보다 현장에 문제가 생겨 직접 가야하는 일 혹은 현장 동태를

살피기 위해 현장 순찰을 나가야할 일이 있을 때 태블릿을 들고 나가서 업무를 볼 수 있게끔함.

13. 태블릿의 앱 설계의 핵심 : 관제 웹에서 현장 담당관이 하던 주 업무를 할 수 있어야하며, 추가적으로

태블릿에서만 할 수 있는 캘린더 OCR 사진에 펜으로 그림, 메모, 표시 기능을 써서 OCR사진에

그림,메모,표시를 남길 수 있도록 하는 기능있어야함. 타이핑을 치면 한손으로 태블릿을 들고 있는

현장 담당관이 매우 불편할 수 있으므로 최대한 한손으로 가능한 터치, 노트 펜 기능을 이용해

업무를 볼 수 있도록 할 것.

14. 불가피하게 타이핑을 쳐야할 일이면 노트 펜 기능 중 펜으로 한글을 그리면 그걸 타이핑으로 변환해주는

기능을 사용할 것. 이때 자음 모음이 아닌 그냥 문장 자체를 써도 문제없이 입력되게끔 하는 오픈소스를

찾아서 적용해봐도 좋음. STT 기능을 도입해도 좋음. 순정 STT기능이 있으면 사용하고 없으면

리서치를 통해 오픈소스의 STT를 가져올 것.

15. Lenova idea tap 12.7 맥에다 연결시켜놨으니까 리서치하기 전 살펴볼 것. 너가 직접 안에 들어가서

컴퓨터유즈 비슷하게 건드릴 수 있는지, 앱 제작했을 때 그 앱을 너가 직접 조작이 가능할 것 같은지

등등 살펴볼 것.

## 추적표

| 원문 | 다루는 곳 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | §6.1 · 부록 B | ✅ Flutter 3.47.4 / Dart 3.13.3 |
| 2 | §2 · research/grok-01-hardware.md | ✅ 573줄 |
| 3 | §6.1 | ✅ Android toolchain ✓ |
| 4 | §14 (P3→P4 경계) | ✅ 준수 중 |
| 5 | §5 · app_uIuX_plan.md · artifacts/ui-mock/ | 🔄 |
| 6 | §15.4 | ✅ 변환기 구축 |
| 7 | 이 문서 + 짝 문서 | 🔄 |
| 8 | research/grok-01·02 | ✅ 1,149줄 |
| 9 | §13 · cmux-duo-build 토론 | 🔄 R1~R2 완료 |
| 10 | §3 | ✅ 코드 + 화면 실물 |
| 11 | §5 · §10 | 🔄 |
| 12 | §1.3 · §4.1 | ✅ |
| 13 | §9 · §5.3 | 🔄 D-2 대기 |
| 14 | §5.3 · P4 | 🔄 레노버 기각 → 대안 |
| 15 | §2 · 부록 B | ✅ 조작 실증 완료 |

# 부록 B. 검증 증거

## B.1 기기 조작 실증 (요구사항 15)

| 능력 | 명령 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 화면 캡처 | adb exec-out screencap -p | ✅ 1840×2944 PNG |
| 키 입력 | adb shell input keyevent KEYCODE_HOME | ✅ 런처 전환 확인 |
| 좌표 터치·스와이프 | adb shell input tap/swipe | ✅ |
| UI 트리 | adb shell uiautomator dump | ✅ 좌표 추출 |
| 앱 설치·실행 | flutter run -d HA2HG0SD | 기기 인식 ✅ |

즉 앱을 만든 뒤 Claude 가 직접 설치·조작·확인하는 루프가 가능하다.

## B.2 레노버 OS 손글씨 기각 (요구사항 14)

| 쓴 글자 | 결과 | 실패 |
| --- | --- | --- |
| 네 | 네 | 정상 |
| 이 | ㅇ | 중성 누락 |
| 버 | 뻐 | 자음 오인식 |
| 구 | 7ㄱㅜ | 숫자 혼입 |
| 글 | 그리 | 종성 분리 |

전체 = 네ㅇ뻐7ㄱㅜ그리. 설정 문구가 원인을 말한다 — *"영어, 숫자 및 구두점 기호와 함께

선택한 언어를 인식"*. 한글 음절 조합을 수행하지 못한다.

## B.3 소스 검토 위치

- lib/app-jwt.ts:180·:186 — verifyAppJwt / verifyMobileAccessJwt 포함관계

- app/api/mobile/v1/session/login/route.ts:153 — 조건부 TOTP · twoFactorPending

- app/api/app-media/route.ts — 중복방지 계약 미발견

- app/api/calendar/media/route.ts — mediaWriteScope

- app/api/cctv/ticket/route.ts · CctvGateStream.tsx — Ed25519 티켓·multipart

코드 검토는 실제 라이브 호출 성공 증거가 아니다.

# 부록 C. 용어

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| dp | density-independent pixel. 이 기기는 1dp = 2.125px |
| 인셋 | 시스템 바·IME·제스처가 차지하는 화면 가장자리 |
| 프리사인 URL | 만료 시각이 박힌 임시 접근 URL |
| 지연 전송 | 끊긴 동안 로컬에 쌓았다가 복귀 시 보내는 것 |
| RLS | Row Level Security. 행 단위 접근 통제 |

# 부록 D. 변경 이력

| 버전 | 일자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-12 | 최초 작성. D-1·D-3·D-5·로그인 허용목록·챗봇 제외·4목적지 반영 |
| 0.2 | 2026-09-12 | D-2 확정(A안+보완2) · 시공사 법인 계정 = is_company_account 표지 · CCTV can_view_site_cctv() · 사업자등록증 제외 · A-12 비밀번호 변경 강제안 기록(0.6에서 앱 제외로 변경) |
| 0.4 | 2026-09-12 | P4 2차 실측 반영 — 펜 4축 확인(필압·기울기·호버), 팜 리젝션이 사후 취소 방식임을 확인 → N-1~N-3 규칙 신설. 펜 버튼은 OS 선점으로 사용 불가 |
| 0.3 | 2026-09-12 | P4 1차 실측 반영 — 앱을 실기기에 띄워 창·인셋·IME 측정. [계산] → [관측] 승격, 가로 IME 43.5% 발견, SafeArea 가 좌우 제스처 띠를 막지 않음을 확인. 입력칩을 서버 severity 와 분리(코덱스 지적) |
| 0.5 | 2026-09-12 | P4 STT 결과 반영 — 원시 251 이벤트·온라인/오프라인 최종 5건씩 확인. 순정 온디바이스 한국어 STT 채택, ML Kit·sherpa-onnx 채택 불요, I-1 관측 근거·I-4 후보 선택·I-5 확인 저장 추가. 의미 반전과 소표본 한계를 명시 |
| 0.6 | 2026-09-12 | P6 슬라이스 1 결정 반영 — A-06은 서버 단일 현장이라 기존 규칙대로 건너뛰고, A-12는 앱에서 제외해 관제웹이 담당. 미변경 계정도 앱 로그인 가능하다는 잔여 리스크를 명시 |